Øverst i skjemaet

| # Arkivutviklingsplan |  |
| --- | --- |
| Arkivutviklingsplan - oppgaver Utviklingsoppgaver; Kommentar; Frist; Ansvar; Pri; Utført. Integrasjon Komtek-Websak; Brannforebygging; 1 februar 2023; Fagansvarlig arkiv og Norkart; 1; Ja, testet og fullført. Integrasjon IST-Websak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring. Integrert fra høst 2020; 1 mars 2023; Fagansvarlig arkiv og Acos; 1; Ja, testet og fullført. Rutiner dokumenter fra IST og over til WebSak Skole, SFO, barnehage og voksenopplæring; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra IST blir overført til Websak; 15 mars (trenger gjennomgang av utarbeidede rutiner); Systemansvarlig, fagansvarlig arkiv; 1; Ja. Integrasjon Webcruiter-Websak; Tilsettingssaker med utlysning, søknader, bekreftelser og tilbud; 1 februar 2023; Fagansvarlig arkiv og Acos; Ja, testet og fullført. Integrasjon personalmeldinger eks arbeidsavtaler etc Fra Wisma til Websak; Rutiner på dokumentflyt; 1 april 2023; Leder lønn, fagansvarlig arkiv, HR-rådgivere, Visma og ACOS; 1. Elektroniske barnehagemapper i Websak; Fra barnehageåret 2023 – integrasjon fra IST. Papirmapper på barnehagebarn før høsten 2023; 1 mars 2023; Barnehageleder og fagansvarlig arkiv; 1; Ja, testet og fullført. Startlån/husbanken – Fullelektronisk arkiv; Rutiner, egen arkivdel, sakstype (Rutiner kan tilpasses); 24 april 2023; Saksbehandlere og fagansvarlig arkiv; 1. Rutiner; Post/arkiv Saksbehandlere Ledere Fagsystem; Oppstart 29 mars, egen gruppe. Frist 28 april 2023; 1. Tekstmaler i ACOS; Oppdatere og lage nye maler iht nye krav universell utforming; Fagansvarlig arkiv, leder byggesaksavd; 1. Oppdatere arkivplan; Avvik Arkivtilsyn; 1 juni 2023; Fagansvarlig arkiv, godkjent av kommunedirektør; 1. Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon; Har startet jobben i excel, kommet et stykke; 1 april 2023; Fagansvarlig arkiv sammen med systemansvarlig; 1. Dokumentfangst; Bevisstgjøring; Kontinuerlig; Dokumentsenteret. Arkivtilsynet sine avvik; Lukke avvik; Raskt som mulig; Fagansvarlig arkiv, IKT; 1. Godkjenne fullmakter, ansvar og roller innenfor arkivarbeidet; Ferdig utarbeidet, blir godkjent når arkivplan blir godkjent; Kommunedirektøren HR-leder; 1; Ja. Gjennomgå arkivansvaret på alle ledernivå; Fokus på arkiv i hele organisasjonen; Påske 2023; Kommunedirektøren Fagansvarlig arkiv; 1. Implementere Acos + og Acos Akademiet; Ny webbasert saksbehandler modul; Fagleder arkiv; 2. Gjennomføre kurs i bruk av sak- og arkivsystem for aktuelle brukere; Teamskurs med ulike teamaer; Utgår etter implementering av ACOS+; Fagansvarlig arkiv; 2. Arkivlokaler for fjernarkiv; Dagens depot er ikke godkjent. Ta kontakt med IKA Nordland; 1 juli 2023; Kommunedirektør, HR-leder og fagansvarlig arkiv. Kartlegge fagsystem med og uten arkivkjerne; Lage/Oppdatere rutiner. Skole/barnehage Fagsystem som ikke har integrasjon til WebSak Skole og barnehage; Lage rutiner for hvordan arkivverdig dokumentasjon fra fagsystemer skole/barnehage som ikke har integrasjon mot WebSak eks Skooler, blir arkivert og oppbevart; 1 juni 2023; Systemansvarlig og fagansvarlig arkiv; 2. Helse og mestring Profil system; Kartlegge alle system som har arkivverdig dokumentasjon Hvem har integrasjoner og godkjente arkivkjerner; Systemansvarlig fagsystemer og fagansvarlig arkiv; 2. Innføre flere elektroniske interne skjema; Alle relevante skjema; Snarest; Esben og Wenche; 2. Periodisering av arkivet; Gjelder arkivdel FE3 – Fellesarkiv; Høst 2023, aktiv 31.12.2023; IKT Fagansvarlig arkiv; 3. Arkivdel Personal; Ta stilling om det skal gå over fra samlemappe til mer saksbasert arkivdel; Høst 2023 Aktiv fra 31.12.2023; HR Fagansvarlig arkiv; 3. Gjennomføre kontrollrutiner for kvalitetssikring av arkiv; 2 ganger per år; Fagansvarlig arkiv; 4. Lage en plan for revidering av alle rutiner for post, arkiv og fagsystemer; Årshjul, legges som påminnelse i arkivplan; Fagansvarlig arkiv; 4. Dette under må kartlegges om det er aktuelt; Dette er huskeliste for meg. Innføre elektronisk arkiv for PPT; Skanningsløsning, elektronisk post; Leder PPT. Rutiner i fagsystemet; Nye rutiner; Leder PPT og arkivleder. Lofoten barnevern; Rutiner post og arkiv Fullelektroniske?. Innføre elektronisk arkiv for helsesykepleiertjen.; Leder Helsesykepleiertjenesten. Rutiner for postføring og arkivering i fagsystemet; Leder Helsesykepleiertjenesten og arkivleder. Ansvar, roller fagsystem eks HK Data oppvekst; Kartlegge alle fagsystem; Fagansvarlig arkiv. Innføre elektronisk arkiv for Helse og mestring; Finnes det i dag må det rutiner på plass. Rutiner for postføring og arkivering; Nye rutiner må lages. Integrasjon mellom oppmålingsdialog og Websak; Leder Arealplan. Rutiner i Oppmålingsdialog hvordan dokumenter overføres til WebSak; Har rutiner klare; Leder Arealplan. Utarbeide rutiner for bevaring av dokumentasjon fra andre system; Under arbeid; Beredskapsansvarlig og fagansvarlig arkiv. |

Nederst i skjemaet